招标文件

现就芜湖老船厂1900项目中轴光影展示区工程发出招标文件，招标信息如下：

一、招标人：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

二、项目名称：芜湖老船厂1900项目中轴光影展示区工程

三、工程概况：中轴景观西侧大草坪处打造“丁达尔光效”光影展示区，工程涉及设备20W激光灯4台，光束灯4台，雾森系统装置2套，安装方式：树丛立杆安装及树木抱箍安装，此区域设计范围约300㎡。

四、项目概算：20万元

五、施工周期：30天

六、招标方式：询比采购

七、税点：9%（如为小规模纳税人 税点按政策记取）

八、费用支付：工程完工验收合格后，支付至已完工程量的85%，工程竣工验收合格且办理完工程竣工结算手续后累计支付至结算价的97%，剩余款项待本工程质保期（两年）满后付清（不计利息）。

九、履约保证金：中标价格的2%

十、质保期：2年

十一、施工中重难点：1、中标人在工程施工中必须严格执行本项目招标文件中要求的技术标准和要求，遵守发包人制定的项目管理相关制度规定，满足发包人的各项管理规定要求。本项目工程管理严格按照发包人《滨湖集团工程变更及签证管理办法》、《滨湖集团安全生产管理办法》《滨湖集团建设工程质量检测管理规定》《滨湖集团工程管理检查制度》《滨湖集团工程结算管理办法》等相关制度执行。

2、本工程涉及管网综合施工，要求施工队伍具备较强的综合素质，满足发包人的要求。与其他室外管网需相互配合，涉及到自身成品保护及破坏其他单位的成品恢复均由中标单位考虑。

3、该工程任务重、工期紧，中标人需合理布置施工进度计划，提前做好材料采购计划。承包人在收到发包人发出的开工令后，须严格按照合同工期要求，保质保量按期完成工程全部内容，负责办理与相关政府及主管单位的报建、验收类的一切手续。

十二、投标文件：1、投标函；2、营业执照、企业资质证书复印件加盖公章；3、报价书；

十三、投标人资格要求：1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标。

- 十四、评标方法：

- 投标人投标报价不得高于概算价；

- 经审核后按照（税前）投标报价由低到高依次排序，排名第一的为中标候选人。

备注：按后附报价单格式报价并盖章

附件：招标需求清单

- 十五、招标日程表

| - 序号 | - 内容 | - 时间 | - 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 招标文件发布起止时间 | - 2025年12月12日-2025年12月15日 | - 芜湖滨江文旅投资运营有限公司官网 |
| - 2 | - 投标文件提交截止时间 | - 2025年12月15日9:30 | - 芜湖滨江文旅投资运营有限公司 |
| - 3 | - 开标时间、地点 | - 2025年12月15日9:30 | - 芜湖市镜湖区华强写字楼A座1406室 |
| - 联系人：杨番； 联系电话：13956976631 |  |  |  |

如有意向，请将营业执照、资质证书、授权委托书、投标报价于2025年12月15日上午9:30前密封后送至芜湖市华强广场A栋1406室。