招标文件
一、招标需求
1、招标人： 芜湖滨江文旅投资运营有限公司
2、项目名称：芜湖老船厂1900项目1#地块亮化工程
3、项目概况：芜湖老船厂1900项目1#地块共计3栋住宅楼，分别为1#楼（23层）、2#楼（23层）、3#楼（18层）。
4、招标范围：包含3栋住宅楼亮化管线、设备、灯具、桥架、调试、运行及设计图纸范围内全部内容，包含材料运输、验收、移交及维保售后服务。
5、招标控制价：288898.48元（含9%税点）。
二、投标人资格条件
1、投标人须具备独立法人资格、具有有效的营业执照。
2、投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：
2.1、投标人资质要求：须同时满足下列条件：
（1）具有城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质；
（2）具有有效的安全生产许可证。
2.2 投标人业绩要求：自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具备在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具备单个合同金额不低于25万元的住宅或商业街区亮化工程采购及安装业绩。
业绩证明材料须包含以下文件：
（1）合同；
（2）供货安装完毕并验收合格的相关证明文件（如验收证书或合同甲方开具的证明等）；
（3）其他材料： / 
三、评标方法
1、投标人报价不得高于招标控制价，否则其报价无效。
2、经评标委员会评审符合询价文件规定条件的有效投标人如低于三家，则本次招标流标（另行重新组织询价）。
3、评标委员会对投标文件按照规定的评审标准和评标程序进行评审，并按投标报价（税前）由低到高依次排序，排名第一的为中标候选人。
四、投标文件递交
投标文件应包括：
1、报名材料：投标函、营业执照、法人授权委托书、投标人信用承诺函（均加盖公章）。
2、技术标：施工方案（均加盖公章）;
3、商务标：公司资质证明文件、投标人业绩、公司注册资金证明文件（均加盖公章）；
4、报价文件：清单报价（均加盖公章）。
[bookmark: _GoBack]5、投标要求
5.1投标人应按本招标文件“招投标日程表”规定的时间、地点，向招标人密封提交密封且盖章的投标文件，内容包含报名材料、技术标、商务标。
5.2开标：投标截止后立即进行开标。具体开标时间、地点详见本招标文件“招投标日程表”。
五、有下列情况之一者，投标文件无效
1、投标人名称与营业执照或资质证明文件不一致；有编制技术错误的；
2、未按照招标文件要求封装或加盖公章的；
3、不能满足招标人工期要求的；
4、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；
5 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；
6、 其他未能实质性响应招标文件的；
六、废标处理
在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：
1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2、投标人的报价均超过招标控制价；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，招标任务取消的；
5、投标人之间存在法律法规明令禁止的关联关系。
七、招投标日程表
	序号
	内容
	时间
	地点

	1
	招标文件发布
	2026年10月23日
星期五15：00
	芜湖滨江文旅投资运营有限公司官网

	2
	投标文件提交
	2026年10月26日
星期一15:00前
	芜湖市镜湖区华强广场
A栋1407室
芜湖滨江文旅投资运营有限公司

	3
	开标时间、地点
	2026年10月26日
星期一15:00
	芜湖市镜湖区华强广场
A栋1407室
芜湖滨江文旅投资运营有限公司

	联系人： 杨成   ；联系电话：15955155409   


如有意向，请将投标报价文件于2026年10月26日15:00前密封后送至芜湖市华强广场A栋1407室         
八、施工周期要求
工期60日历天，具体开工时间以招标人通知为准。
九、工程款支付方式：
1、合同价:采用总价包干合同，付款前投标人需提供增值税专用发票。
2、付款方式:工程完工且结算定案后，并与招标人结清工程所有施工手续、对存在的质量缺陷履行了保修职责，支付至竣工结算价的97%，剩余竣工结算价3%作为质保金，待质保期2年满后一次性付清(无息)。   
十、履约保证金
1、履约保证金金额：中标金额的2%
2、履约保证金的接受形式：电子保函、现金（银行转账、银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险）。
注：本项目鼓励优先使用电子保函形式递交履约保证金。
3、履约保证金提交期限的要求：签订合同前。
4、履约保证金退还时限：项目竣工验收合格后30天内退还。
十一、工程质量保修：
1、该工程质量保修期限24个月。
[bookmark: _Toc6595][bookmark: _Toc220232390][bookmark: _Toc39733478][bookmark: _Toc273602341][bookmark: _Toc245092761]2、属于保修范围、内容的项目，投标人应当在接到招标人维修通知之日起24小时内派人进行维修，并按照招标人要求的时限和工艺标准进行维修。投标人不在约定期限内派人保修、未按招标人要求进行维修、同一部位经两次维修仍存在质量问题的，招标人有权委托第三方维修，维修费用以第三方提供的费用清单为准，由投标人承担，投标人拒绝支付的，招标人有权直接自质保金中扣除相应维修款并直接支付给第三方。
十二、重难点提示
1、本项目施工涉及高空作业，投标人应综合考虑施工难度和安全风险，该费用包含在投标报价中，中标后不可调整。
2、发包人不提供办公场、员工宿舍、施工所需的临水临电以及垂直运输。由承包人与总包单位自行协商，费用包含在投标报价中，由承包人自行考虑。
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一、投标函
致：芜湖滨江文旅投资运营有限公司
根据贵方“       ”项目的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本1份，副本　份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）我方完全响应招标文件要求，如我方中标，我方承诺将服从采购方管理，严格按照采购方相关规定履行业务。
（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。
（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
（5）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
（6）与本投标有关的通讯地址：                                  
电    话：                       传    真：                 
投标人（公章）：                     
日    期：                      
2、 [bookmark: _Toc245714174][bookmark: _Toc273602356][bookmark: _Toc10239][bookmark: _Toc39733484]
投标授权书

本授权书声明：             （投标单位）授权本公司       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加       ，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

特此声明。
授权代表身份证复印件正面
授权代表身份证复印件反面


投标人授权代表（签字）：             性别：        身份证号：                  


投标人（公章）：                 
日期：        年      月       日
注：
本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。
[bookmark: _Toc515390052]
三、投标人信用承诺
一、我公司申明：
1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；
2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
5.我公司未被芜湖市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；
二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。   

我公司对以上承诺的真实性承担责任。


                          投标人（公章）：             
日  期：      年    月     日



四、资格审查资料
1. 营业执照、过往案例等相关证明材料包含但不限于公告中资格要求以及评标办法中初步评审涉及的相关证明材料复印件；

2.招标文件要求的其他资格证明文件。
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五、业绩证明




6、 [bookmark: _Toc11208]
供货及安装方案


















7、 技术偏差表
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏差说明

	
	供货要求
	章节及条款号
	具体要求
	章节及条款号
	具体内容
	

	1
	供货范围
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	相关配置、功能、技术性能参数等具体要求
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	检验考核要求
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	技术服务要求
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	其他要求
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人保证：除技术条款偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。


八、其他有关证明文件
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附报价清单 



